广东以色列理工学院校区建设

简   报

〔2018〕第2期（总第18期）

广东以色列理工学院校区规划与建设领导小组编            2018年5月25日

▲市委书记方利旭带队赴广以理工学院调研

▲市委书记方利旭与广以理工学院校长李剑阁座谈

▲副市长林依民陈武南与广以理工学院校长李剑阁一行座谈

▲广以理工学院南校区方案设计竞赛进行第二轮评审

▲广以理工学院评选南校区方案设计竞赛前三名排名

▲广以理工学院一期校区启动实验室专项工程

▲广以理工学院北校区获得多项奖项

市委书记方利旭带队赴广以理工学院调研

3月23日上午，市委书记方利旭带队到广东以色列理工学院调研。

方利旭强调，市委、市政府将一如既往全力支持广东以色列理工学院的发展，希望高校深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，发挥自身独特优势，为汕头全面振兴、协调发展，为广东实现“四个走在全国前列”提供强大的人才支撑、智力支撑、创新支撑。

方利旭表示，市委、市政府将全力以赴支持广东以色列理工学院办学，尽最大可能解决高校发展建设中遇到的实际困难和问题。希望广东以色列理工学院继续走在教育改革前列，不断创新教学方式方法，加快建设国内先进、国际知名的高水平大学。同时，抓住省政府建设省实验室的契机，发挥高校的优势，建设以人才、团队和课题为基础，以基本建设和仪器设备为依托的开放性、互动性创新平台，促进创新成果转化应用，推动汕头打造现代化经济体系、加快实现高质量发展。进一步推动校城互动、校城合一，积极融入地方建设和社区共建，为汕头创建全国文明城市作出新的更大贡献。

市领导邱奕辉、吴启煌、林依民、黄蘅，汕头大学和广东以色列理工学院校领导姜虹、顾佩华、罗念潮、林丹明、温小波、乌兰哈斯等参加相关活动。

市委书记方利旭与广以理工学院校长李剑阁座谈

5月2日下午，市委书记方利旭在汕头迎宾馆与广东以色列理工学院校长李剑阁一行座谈，就进一步推动校城融合发展、深化中以合作创新发展以及加快广东以色列理工学院建设等方面进行深入交流。

方利旭指出，习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时指出，发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。汕头大学和广东以色列理工学院是汕头贯彻总书记重要讲话精神、实现创新发展的重要支撑，汕头为拥有这两所高校而倍感自豪。我们将抓住筹建省实验室的契机，与两所高校扩大合作，共享实验设备和科研成果，加强高端人才交流。希望广东以色列理工学院加快发展步伐，扩大招生规模，优化专业设置，进一步发挥优势，为提升城市文明程度发挥更大作用，为地方经济社会发展作出更大贡献。市委、市政府将全力支持两所高校发展壮大，推动校城互动、校城融合、创新发展。汕头将依托中以（汕头）科技创新合作区，引进以色列在航空、食品化工等领域的先进技术，承接以色列发明创造成果，加快创新成果转化和产业化，推动汕头加快创新发展，实现“弯道超车”。

李剑阁表示，将加快学校建设发展，把学科设置得更科学合理，进一步融入地方，全力支持配合中以（汕头）科技创新合作区建设，助推汕头加快全面振兴发展。

市领导邱奕辉、林依民、陈武南，广东以色列理工学院副校长、汕头大学副校长林丹明参加相关活动。

副市长林依民陈武南与广以理工学院

校长李剑阁一行座谈

5月2日下午，副市长林依民、陈武南在汕头迎宾馆与广东以色列理工学院校长李剑阁一行座谈，并就广东以色列理工学院校区建设有关问题进行沟通。

会议听取了市住建局、市代建中心关于广东以色列理工学院南校区及北校区实验室建设有关情况汇报，以及广东以色列理工学院关于广东以色列理工学院南校区建设的意见建议，会议指出，省委省政府、市委市政府高度重视广东以色列理工学院的建设，金平区政府、市有关部门和单位要高度重视，密切配合，加大工作力度，全面推进校区建设工作。

会议同意由广东以色列理工学院组织专家评选提出三个优胜方案的排名后，由广以校区规划建设领导小组办公室(市住建局)按程序报批，由汕头市委市政府、广以校区规划与建设领导小组等，确定最优方案。

按广东以色列理工学院办学需求,2020年下半年，将使用南校区的教师宿舍、学生宿舍以及运动场馆等。会议要求市住建局、市代建中心要加强与校方沟通协调，统筹安排项目工作并制订倒排工期计划，采取适当的招标模式、科学划分施工标段，争取按时交付使用。项目建设要严格控制工程造价，确保工程质量和施工安全。

根据工作计划，南校区将于今年下半年开工建设。金平区政府要落实责任单位加快推进工作进度，确保今年年底完成南校区场区及周边的爆破、平整工作，并将场地移交市代建中心

市政府领导黄汉文、陈文炳、广东以色列理工学院李剑阁、林丹明、陈少刚等，市教育局胡冬，市住建局柯延鹏，市代建中心袁继雄，金平区政府丁丹霞参加了座谈。

广以理工学院南校区方案设计

竞赛进行第二轮评审

2月1日，由市住建局、市代建中心组织，邀请华南理工大学建筑设计院副院长倪阳，以色列理工学院教授Gabriel Schwartz（加比·施瓦兹），华南理工大学建筑学院副院长肖毅强，汕头大学工学院教授王英姿，广州珠江外资建筑设计院总工程师陈杰等5位专家组成评审委员会，对广东以色列理工学院方案设计的6家设计单位的建筑方案进行第二轮评审，评选出前三名。

清华大学建筑设计研究院和英国捷派设计公司联合体设计的“智慧圣城、科技绿洲”，广东南雅建筑工程设计公司设计的“未来校园、智慧综合体”，以及中设设计集团公司设计的“金凤衔廊、翠环抱园”三个方案获得推荐参与最终建筑方案角逐。

广东以色列理工学院、市教育局、规划局等单位派员列席了会议。

广以理工学院评选南校区方案设计

竞赛前三名排名

5月17日，广东以色列理工学院组成评审委员会，在北校区召开南校区建筑设计方案评审会，会议由 Yigal Cohen副校长兼总干事主持。会议审议了前两轮评审后专家组推荐的南校区建筑设计前三名优胜方案资料，认真讨论了包括以色列建筑师Gabby Schwartz在内的中外专家的书面意见，经对三个优胜方案进行了详细的对比和讨论，评选出第一名为4号方案（广东南雅建筑工程设计有限公司）；第二名为1号方案（中设设计集团股份有限公司）；第三名为6号方案（清华大学建筑设计研究院有限公司+英国JALP（捷派联合）设计公司（联合体））。

广以理工学院一期校区启动

实验室专项工程

5月份，广东以色列理工学院提出，广以北校区实验室专项工程（包括室内装饰装修、供水供电供气设施、气体存放、气体灭火、安防监控，实验室空调与通风，地下室层流实验室净化，废水废气处理系统，电力扩建电房等）必须在2018年10月底之前完成并交付使用。目前市住建局已将实验室专项工程建设情况发函征求各部门意见。

据估算，一期校区实验室专项工程总投资约5520万元；其中建安费用约4840万元，工程建设其他费用390万元，预备费290万元。

广以理工学院北校区获得多项奖项

在省、市政府的领导下，各职能部门的大力支持下，参建各方努力下，广以理工学院北校区顺利建设成为一个精品工程。

目前，项目已获得全国建设工程项目施工安全生产标准化建设工地、2018年度省建设工程优质奖、2018年度广东省建设工程金匠奖、绿色建筑三星设计标识、2017年广东省建设工程优质结构奖、2017年度汕头市“金凤杯奖”优质工程等多项奖状。

一句话信息：

1. 4月18日，市发改局批复广东以色列理工学院二期校区（南校区）建设项目建议书。

2. 5月24日，市委书记方利旭带队赴香港长江实业集团，拜会李嘉诚先生，双方就进一步加快汕头大学和广东以色列理工学院建设发展诚恳交流，达成共识。

报：方利旭书记，郑剑戈市长，郑通声常务副主任，邱奕辉常委，林依民、陈武南副市长，林丹明副校长，陈烈丰秘书长，黄汉文、陈文炳副秘书长。

送：广东以色列理工学院校区规划与建设领导小组各成员单位，市委、市政府督查室，广东省建筑设计院、南雅设计公司、粤建造价公司、省二建、海外监理。

（印40份）